AndCourier

Raport z postępu prac

✔ - zakończone powodzeniem

**X –** Zakończone niepowodzeniem

<puste> - nie rozpoczęto

**N%** - ukończony procent zadania

|  |  |
| --- | --- |
| Pełna dokumentacja | ✔ |
| Budowa bazy danych | ✔ |
| Implementacja klas odpowiedzialnych za obsługę bazy danych | ✔ |
| Implementacja biblioteki do komunikacji z serwerem | ✔ |
| Testy jednostkowe dla biblioteki | ✔ |
| Implementacja serwera | ✔ |
| Wspólne testy jednostkowe biblioteki i serwera | ✔ |
| Implementacja ekranów klienta | **50%** |
| Testy regresji po pełnym zaimplementowaniu ekranu logowania | ✔ |
| Testy regresji przy pełnej implementacji ekranu wyświetlającego wszystkie nieprzypisane paczki na magazynie | **X** |
| Testy regresji przy pełnej implementacji ekranu wyświetlającego wszystkie paczki przypisane do kuriera |  |
| Testy regresji przy pełnej implementacji ekranu wyświetlającego wszystkie niedostarczone paczki przypisane do kuriera |  |
| Testy jednostkowe dla obsługi bazy danych | ✔ |

Dotychczasowo poświęcony czas ogółem: około 120 godzin